隐性贫困生识别智能体开发项目采购需求

一、项目概述

1.1 项目背景

为贯彻落实国家学生资助政策，实现精准资助，上海海洋大学拟基于现有AI平台（海晓智）建设隐性贫困生识别智能体。项目优先围绕资助中心当前已经明确的业务规则和现有可用数据开展，先落地“规则统计 + 智能体问数 + 自定义查询”能力，满足资助业务当前的实际使用需求。

1.2 项目目标

1. 优先实现基于资助中心提出的两个条件的统计分析功能。

2. 实现面向资助业务人员的智能体问数查询能力，支持对规则结果和消费指标进行自然语言查询。

3. 在权限可控、口径统一的前提下，实现通过自然语言与智能体对话自定义查询数据的能力。

4. 确保学生隐私安全，满足校内数据治理和访问审计要求。

1.3 当前数据资源与建设边界

当前一期默认纳入的数据资源如下：

- 学生基础信息：姓名、学号、学院、专业、年级、班级、在校状态等。

- 一卡通消费数据：消费时间、消费金额、消费地点、消费类型、消费天数等。

- 资助中心规则参数：统计周期、阈值条件、名单输出规则等。

当前阶段的建设边界如下：

1、本期核心建设范围为统计、查询和智能体问数能力。

2、本期不包含贫困生识别模型预研与建设内容。

3、真正的贫困生识别模型可作为后续迭代方向，在本期形成的数据底座、规则结果和人工复核机制基础上再行推进。

二、功能需求

2.1 数据采集与整合模块

2.1.1 多源数据接入

支持从学校现有业务系统接入相关数据，优先满足本期范围内的必要数据使用需求。

本期必需数据源：

一卡通系统：消费明细、消费天数、日均消费、月均消费等基础统计所需数据。

学工或基础数据系统：学生基础身份信息、组织信息、在校状态。

2.1.2 数据清洗与预处理

数据清洗与预处理需满足统计口径统一、结果可复现、查询可解释的要求。

主要处理内容包括：

- 去除重复、缺失和明显异常的数据记录。

- 对异常高额消费、长期零消费、跨日重复消费等情况进行标记。

- 统一时间格式、学生主键、组织编码和消费类型编码。

- 生成统计中间表，支持按日、按月、按统计周期汇总消费指标。

- 对规则计算结果保留计算过程，便于追溯和复核。

2.1.3 数据查询服务接口

提供统一的数据服务接口，分别服务后台统计功能和智能体查询功能。

接口能力包括：

- 规则统计结果查询接口。

- 学生消费指标查询接口。

- 名单导出接口。

- 智能体受控查询接口。

2.2 核心功能模块

2.2.1 统计功能（后台应用系统）

本阶段为最高优先级，目标是在后台实现围绕资助中心既定条件的统计与名单生成能力。

默认识别条件为：

- 统计周期内一卡通消费每月>=60次。

- 统计周期内日平均消费额<=25元。

后台统计功能需支持：

1. 创建统计任务，设置任务名称、统计周期和执行时间。

2. 配置规则条件，默认内置上述两个条件，后续支持阈值调整。

3. 生成满足条件的学生名单及人数统计结果。

4. 查看名单明细，包括学生基本信息、消费天数、日均消费额、月均消费额等。

5. 支持按学院、专业、年级等维度进行统计汇总。

6. 支持结果导出为Excel。

7. 保留任务执行日志和统计结果快照，便于审计与复核。

2.2.2 智能体问数查询功能

在统计功能完成后，建设智能体问数能力，优先支持围绕固定指标和固定口径的数据查询。

支持的典型问法包括：

- 满足隐性贫困生条件的学生有多少人？

- 导出当前隐性贫困生名单。

- **学生的日平均消费额是多少？

- **学生近几个月的月平均消费情况如何？

- **学生在某个月的一卡通消费天数是多少？

- 给出某学院或某年级满足贫困生条件的学生人数。

本阶段能力要求如下：

- 支持自然语言提问，但底层映射到预定义指标和预定义口径。

- 回答中展示关键统计结果，并给出必要的字段说明。

- 所有问答请求均纳入权限控制和访问审计。

2.2.3 自定义查询功能

在固定口径问数能力稳定后，进一步实现通过自然语言自定义查询数据的能力。

该阶段重点支持：

- 自定义统计周期。

- 自定义筛选条件，如学院、年级、专业等。

- 自定义统计维度，如按学院、年级、专业、月份等维度汇总。

- 自定义指标组合，如人数、平均值、最小值、最大值、分布区间等。

为控制风险和保证准确性，该能力应具备以下约束：

- 仅允许在授权的数据范围内查询。

- 对语义不明确的问题进行二次确认。

- 对涉及敏感字段或明细级数据的问题进行权限校验。

- 输出查询条件解释，确保用户知道系统实际执行了什么统计逻辑。

2.3 安全与隐私保护模块

2.3.1 访问控制

- 建立严格的数据访问权限控制体系。

- 基于角色和职责分配数据访问权限。

- 对名单查询、明细查询、导出操作进行权限区分。

- 实时监控和审计数据访问行为。

2.3.2 安全审计

- 记录系统登录、查询、导出、任务执行等操作日志。

- 定期分析审计日志，发现异常操作和安全隐患。

- 建立安全事件应急响应机制。

2.3.3 数据加密

- 对存储和传输过程中的敏感数据进行加密处理。

- 敏感字段脱敏展示，必要时进行明细级权限隔离。

- 网络传输采用SSL/TLS协议。

2.3.4 数据匿名化处理

- 去除直接识别学生身份的信息，避免非必要暴露。

- 对分析场景中的敏感数据进行脱敏处理。

三、开发计划

3.1 项目时间节点

| 时间节点 | 目标 |
| --- | --- |
| 合同签订后3天内 | 需求预确认与方案预设计 |
| 需求确认后15天内 | 系统预开发与预测试 |
| 系统开发完成后5天内 | 系统部署与上线测试 |
| 系统部署后5天内 | 试运行与优化 |
| 系统试运行后5天内 | 正式上线 |

3.2  质量保障

- 采用敏捷开发模式，每周进行进度评审。

- 对统计口径、问答口径、自定义查询结果进行一致性验证。

- 建立关键功能测试用例，覆盖统计、导出、权限、问答和日志审计等场景。

四、开发预算

4.1 预算总额

本次采购预算9.5万元，超出预算的报价不予接受。

4.2 费用明细

| 工作包 | 费用（元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析与数据对接 | 20,000 | 需求沟通、字段确认、数据对接、数据清洗和统计口径整理 |
| 后台应用功能开发 | 30,000 | 统计任务、规则配置、名单生成、API接口、结果展示和导出 |
| 智能体查询能力开发 | 30,000 | 固定口径问数、自定义查询、查询解释和结果返回 |
| 权限安全与测试部署 | 10,000 | 权限控制、日志审计、安全处理、测试联调和部署上线 |
| 培训维护与项目支持 | 5,000 | 使用培训、试运行支持、文档整理和维护服务 |
| 合计 | 95,000 |  |

说明：

本期预算仅对应当前建设范围，不包含模型预研与迭代建设内容。

后续如需推进贫困生识别模型，可结合实际数据情况另行规划。

4.3 支付方式

合同签订后支付30%作为预付款。

项目验收合格后支付剩余70%款项。

4.4 售后服务

提供12个月免费维护期。

7×24小时应急响应支持。

定期系统性能优化与安全更新。

五、项目价值

5.1 管理效益

- 优先解决资助中心当前最紧迫的统计和问数需求。

- 提升贫困生筛查效率，减少重复人工取数和核对工作。

- 让业务规则线上化、留痕化、可复核化。

5.2 业务效益

- 通过规则统计快速形成候选名单，提高发现效率。

- 通过自然语言查询提升资助业务人员自主分析能力。

- 通过统一口径和统一入口提升资助业务协同效率。

5.3 技术效益

- 沉淀统一的数据口径、统计中间层和智能问数能力。

- 为后续校园数据分析类智能体建设提供基础框架。

- 为后续贫困生识别模型迭代预留数据和流程基础。

六、后续拓展说明

6.1 模型构建工作路径

后续可在一期系统稳定运行的基础上，逐步推进隐性贫困生识别模型建设。模型建设的前提不是直接替代现有业务规则，而是在已有统计结果、历史资助信息和人工复核结果基础上，逐步沉淀可用于分析和训练的样本数据，形成更稳定的数据底座。

在样本基础逐步具备后，可优先围绕现有一卡通消费数据构建特征体系，例如消费天数、日均消费额、月均消费波动、消费结构差异以及同年级同学院相对分布情况等；后续如学校开放更多合规数据源，可再逐步扩展多维特征，提升识别的完整性和准确性。

模型实现路径建议先采用可解释性较强的基线方案，先形成风险评分或候选名单，再结合资助中心业务经验进行人工复核，而不是直接给出自动认定结论。待样本规模和复核反馈逐步积累后，再持续优化模型效果，逐步形成“规则筛查 + 模型评分 + 人工复核”的闭环机制。

因此，后续模型建设更适合作为基于一期成果的持续迭代方向推进：先补齐样本，再构建特征，再形成基线模型，最后通过复核反馈不断优化，以确保模型既具备业务可解释性，也具备实际应用价值。