校园违章停车举报智能体开发项目采购需求

- 项目概述

- 项目背景

随着校园内机动车与非机动车数量持续增加，违章停车现象日益频发，不仅影响校园交通秩序与整体环境，更对师生安全通行及应急通道畅通构成潜在风险。目前，校园违停管理主要依赖保卫处人工巡查，存在发现滞后、取证困难、处置流程长、通知效率低等痛点，难以实现高效、精准的常态化管理。

为创新校园治理模式，提升停车管理智能化水平，降低人工管理成本，拟基于通用AI平台“海晓智”开发校园违章停车举报智能体。该智能体旨在通过移动化举报、智能化审核、自动化通知与数据化分析，实现违停事件“发现-审核-处置-分析”的全流程线上闭环管理。

- 建设目标

- 便民举报：为师生提供便捷的移动端举报入口，支持拍照上传、自动识别车牌

- 智能审核：通过AI技术实现自动审核，减少人工审核工作量95%以上

- 高效处置：审核通过后自动发送短信通知车主，实现快速处置

- 数据管理：对接车辆管理系统和访客信息系统构建车辆信息库、重点关注名单，实现数据驱动的管理决策

- 建设内容

本项目建设内容包括： - 移动端H5举报应用（嵌入”i海洋”App） - PC端管理后台 - AI智能审核引擎 - 短信通知服务 - 申诉管理 - 数据库及存储系统

- 业务需求

- 用户角色

| 角色 | 用户群体 | 数量估算 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通用户 | 全校师生 | 约20000人 | 拍照举报、查看举报记录 |
| 审核管理员 | 保卫处工作人员 | 1-2人 | 举报审核、车主通知、申诉处理 |
| 系统管理员 | 信息办技术人员 | 1人 | 系统配置、用户管理、数据监控 |

- 业务流程

- 功能需求清单

- 移动端H5应用（师生端）

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CAS统一认证 | 对接学校CAS系统 |
| 2 | 拍照上传 | 调用手机摄像头，支持1-3张照片，自动压缩 |
| 3 | 车牌识别 | 自动识别车牌号 |
| 4 | 违章信息填写 | 违章类型选择、地点选择、时间确认 |
| 5 | 举报提交 | 提交举报，生成举报编号 |
| 6 | 我的举报 | 查看历史举报记录及处理状态 |
| 7 | 申诉功能 | 对已通过的举报提交申诉 |
| 7 | 个人中心 | 显示个人信息、退出登录 |

- PC管理后台（管理端）

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据大盘 | 实时统计今日举报数、待审核数、AI通过率等 |
| 2 | 举报管理 | 举报列表查询、详情查看、人工审核 |
| 3 | 批量审核 | 支持批量通过/驳回 |
| 4 | 短信配置 | 多服务商管理（学校平台+阿里云）、短信模板管理、发送日志查询 |
| 5 | 车辆管理 | 车辆信息管理、批量导入、支持对接学校数据中心实现数据自动同步 |
| 6 | 关注名单 | 高频违章车辆标记、自动触发规则、关注规则管理 |
| 7 | 白名单 | 免监控车辆管理（救护车/消防车/公务车/维修车） |
| 8 | 申诉处理 | 申诉情况查看和审核 |
| 9 | 用户管理 | 管理员账号管理、角色分配 |
| 10 | 违章类型配置 | 自定义违章类型及审核标准 |
| 11 | 校园地点管理 | 维护违章地点字典 |
| 12 | 系统配置 | AI模型管理、场景专用提示词配置 |

- AI智能审核引擎

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车牌识别 | 多模态大模型OCR识别，支持数据库配置解析规则 |
| 2 | 车辆信息识别 | AI识别车辆颜色、车辆类型（轿车/SUV/卡车等） |
| 3 | 违章场景分析 | 多模态大模型分析违章场景（占用消防通道、人行道等多种类型） |
| 4 | 审核决策引擎 | 基于AI置信度 + 历史违规 + 关注名单 + 重复举报的综合决策 |
| 5 | 白名单自动驳回 | 白名单车辆自动识别并驳回，无需AI分析 |
| 6 | 申诉证据审核 | AI辅助审核申诉证据，自动判断申诉合理性 |
| 7 | 多模型支持 | 支持智谱AI、通义千问等多模型配置，不同场景使用不同模型 |
| 8 | 响应解析规则 | 可配置的AI响应解析规则（正则+值映射），适应不同模型输出格式 |
| 9 | 提示词管理 | 每个场景独立提示词，支持数据库配置和版本管理 |
| 10 | 监控统计 | AI审核通过率、置信度分布、成本统计 |

- 短信服务

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 学校短信平台 | 对接学校现有短信网关 |
| 2 | 阿里云短信 | 备用短信通道，支持模板短信 |
| 3 | 模板管理 | 短信模板配置、变量管理 |
| 4 | 发送日志 | 短信发送记录查询、统计 |
| 5 | 链接通知 | 支持短信内嵌处理链接，车主可确认挪车 |

- 技术规格要求

- 系统架构

系统应采用前后端分离的微服务架构，确保高内聚、低耦合，便于维护和扩展。

前端：

移动端H5：Vue3 + Vant UI，确保在“i海洋”App的WebView内流畅运行。

管理后台：Vue3 + Element Plus。

后端：

API服务层：采用Python FastAPI或类似高性能框架构建RESTful API。

AI引擎服务：独立的Python服务，封装模型调用与逻辑。

数据层：

主数据库：MySQL 8.0，用于存储业务关系数据。

缓存与队列：Redis 7.x，用于缓存热点数据、管理任务队列。

部署： 支持容器化（Docker）部署，便于在校园云平台或指定服务器上快速部署与伸缩。

- 系统集成要求

| 集成系统 | 集成方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 海晓智 | HTTP API | 大模型能力、AI引擎 |
| 学校CAS认证 | 标准CAS 2.0/3.0协议 | 统一身份认证 |
| 学校短信平台 | HTTP API | 校内短信通知 |
| i海洋App | WebView嵌入H5 | uni-app框架 |
| 智慧交通系统（车辆信息库） | 数据导入/API对接 | 定时同步 |
| 访客系统 | 数据导入/API对接 | 定时同步 |

- 非功能性需求

| 需求类型 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 页面加载≤2秒，接口响应≤500ms，图片上传≤3秒 |
| 并发 | 支持200+用户同时在线，50并发提交 |
| 可用性 | 系统可用率≥99%，支持7×24小时运行 |
| 安全 | HTTPS传输、JWT认证、SQL注入防护、XSS防护 |
| 兼容性 | 支持iOS 12+、Android 8+、主流浏览器 |
| 扩展性 | 支持功能模块热插拔，AI模型可替换 |
| 数据安全 | 敏感数据加密存储，操作日志完整记录 |

- 采购清单与预算

- 软件采购清单

| 序号 | 采购项 | 说明 | 数量 | 预算单价 (元) | 小计 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园违章停车举报系统软件 | 定制开发，含全部功能模块 | 1 | 98,000 | 98,000 |
| 2 | AI大模型API服务 | 智谱AI/通义千问API调用 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 短信服务 | 使用校内短信平台 | 1 | 0 | 0 |
| 软件小计 |  |  |  |  | 98,000 |

- 总预算

| 项目 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 软件采购 | 98,000 |
| 硬件 | 0 |

合计 | 98,000 |

超出预算的报价不予接受

年度运维成本（第四年起）：约8000元/年（AI服务 + 短信+ 云服务 + 维保，8,000元/年）

- 交付物清单

| 序号 | 交付物 | 形式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 校园违章停车举报智能体软件 | 源代码+部署包 |
| 2 | 系统部署文档 | 电子文档 |
| 3 | 系统操作手册（管理员） | 电子文档 |
| 4 | 系统操作手册（用户） | 电子文档 |
| 5 | 接口文档 | 电子文档 |
| 6 | 测试报告 | 电子文档 |

- 验收标准

6.1功能验收

| 验收项 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 移动端功能 | 所有功能点正常可用，流程完整 |
| 管理后台 | 所有管理功能正常，数据展示正确 |
| AI审核 | 车牌识别准确率≥98%，违章识别准确率≥90% |
| 短信通知 | 短信到达率≥99%，延迟≤30秒 |
| 系统对接 | CAS登录正常，短信平台对接正常 |

6.2性能验收

| 验收项 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 并发能力 | 支持50并发用户同时提交举报 |
| 响应时间 | 95%接口响应时间≤500ms |
| 页面加载 | 首屏加载时间≤2秒 |
| 系统稳定性 | 连续运行7天无故障 |

6.3安全验收

| 验收项 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 数据传输 | 全站HTTPS加密 |
| 身份认证 | JWT令牌认证，Token过期机制 |
| 访问控制 | 角色权限控制有效 |
| 数据安全 | 敏感字段加密存储 |
| 日志审计 | 操作日志完整记录 |

- 售后服务要求

7.1质保期服务

- 质保期限：系统验收通过后36个月

- 响应时间：7×24小时电话支持，2小时内响应

- 故障处理：

o严重故障（系统不可用）：4小时内恢复

o一般故障（功能受限）：24小时内恢复

o轻微故障（界面问题）：72小时内修复

7.2质保期后服务

- 维保费用：合同金额的5%-8%/年

- 服务内容：系统维护、bug修复、技术咨询

- 升级服务：功能升级按人天计费

- 其他要求

8.1 知识产权

- 系统源代码知识产权归上海海洋大学所有

- 供应商需提供完整的源代码和技术文档